แบบ ผด.02

2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานการจัดหา ดูแล บำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และทาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินลาด หมู่ที่4 สายซอยบ้านนายคำตัน -นายล้าน | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 47.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คสล.น้อยกว่า 188.00 ตรม. | 111,900 | อบต.ชีบน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงแคน หมู่ที่ 6 สายทางไปป่าช้าบ้านสงแคน(ต่อจากเดิม) | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 47.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คสล.น้อยกว่า 188.00 ตรม. | 111,900 | อบต.ชีบน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดตะเคียน หมู่ที่ 7 ซอยภายในหมู่บ้าน | ซอยที่1ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 27.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คสล.น้อยกว่า 108.00 ตรม.ซอยที่2ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 20.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คสล.น้อยกว่า 80.00 ตรม. | 111,900 | อบต.ชีบน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานการจัดหา ดูแล บำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และทาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางนาดี หมู่ที่10 ซอยข้างโรงเรียน | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 47.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คสล.น้อยกว่า 188.00 ตรม. | 111,900 | อบต.ชีบน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 12 ซอยนางสำรวม-บ้านจันทร์แรม | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 36.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คสล.น้อยกว่า 111.50.00 ตรม. | 71,000 | อบต.ชีบน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดตะเคียน หมู่ที่7 สายกุดตะเคียน -ยางนาดี | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 35.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คสล.น้อยกว่า 175.00 ตรม. | 118,700 | อบต.ชีบน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนนาพวง หมู่ที่8 นายบุญช่วย -นางสมปอง | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 47.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คสล.น้อยกว่า 188.00 ตรม. | 119,000 | อบต.ชีบน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานการจัดหา ดูแล บำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และทาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางนาดี หมู่ที่ 5 ซอยข้างหนองบักอึ | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 47.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คสล.น้อยกว่า 188.00 ตรม. | 111,900 | อบต.ชีบน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังกำแพง หมู่ที่ 2 ซอยหนองแซง | ขนาดผิวจราจรกว้าง4.00 ม. ยาว 45.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คสล.น้อยกว่า 180.00 ตรม. | 121,500 | อบต.ชีบน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงแคน หมู่ที่6 สายสายอ่างผักแหน | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 35.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คสล.น้อยกว่า 175.00 ตรม. | 121,200 | อบต.ชีบน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่11 สายบ้านนายสมคิด – หนองกระทุ่ม | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 37.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คสล.น้อยกว่า 185.00 ตรม. | 120,700 | อบต.ชีบน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานการจัดหา ดูแล บำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และทาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | โครงการถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่3 สายคุ้มร่มเกล้า –ซับปลากั้ง | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 37.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คสล.น้อยกว่า 185.00 ตรม. | 120,700 | อบต.ชีบน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 1 ซอยในหมู่บ้าน (ซอยที่1หนองกา ซอยที่2 นายบุญเล่ง) | ซอยที่1ขนาดผิวจราจรกว้าง2.00 ม.ยาว 47.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คสล.น้อยกว่า 94.00 ตรม.ซอยที่2กว้าง 3.00 ม.ยาว23 ม.หนา0.15 ม.หรือมีพื้นที่คสล.น้อยกว่า 69.00 ตรม. | 104,000 | อบต.ชีบน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินลาด หมู่ที่4 ซอยนายคำตัน – นายล้าน | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 47.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คสล.น้อยกว่า 188.00 ตรม. | 119,000 | อบต.ชีบน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานการจัดหา ดูแล บำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และทาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15 | โครงการถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่หนองแดง หมู่ที่9 ซอยประปาหมู่บ้าน | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50.00 ม.ยาว 54.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คสล.น้อยกว่า 189.00 ตรม. | 120,000 | อบต.ชีบน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการปรับปรุงถนน บ้านหนองอ้อ หมู่ที่1 สายเลียบคลองส่งน้ำหนองกา | ขนาดผิวจราจรกว้าง3.00 ม. ยาว 1,380.00 ม. หนา 0.10 ม.หรือมีพื้นที่คสล.น้อยกว่า 4,140.00 ตรม. | 140,000 | อบต.ชีบน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการปรับปรุงถนน บ้านหนองอ้อ หมู่ที่1 สายหน้าวัดป่า – นานายน้อย | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 880.00 ม. หนา 0.10 ม.หรือมีพื้นที่คสล.น้อยกว่า 2,640.00 ตรม. | 85,500 | อบต.ชีบน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการปรับปรุงถนน บ้านวังกำแพง หมู่ที่2 สายเขาหินเทิน | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,330.00 ม. หนา 0.10 ม.หรือมีพื้นที่คสล.น้อยกว่า 5,320.00 ตรม. | 228,000 | อบต.ชีบน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานการจัดหา ดูแล บำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และทาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 19 | โครงการปรับปรุงถนน บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่3 สายไร่นางคำเบ้า – เขาท่างอย | ขนาดผิวจราจรกว้าง3.50.00 ม.ยาว1,435.00 ม. หนา 0.10 ม.หรือมีพื้นที่คสล.น้อยกว่า 5,022.50.00 ตรม. | 200,800 | อบต.ชีบน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | โครงการปรับปรุงถนน บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3 สายไร่นายจันทร์ – ไร่นายจอม | ขนาดผิวจราจรกว้าง3.50 ม. ยาว 1,435.00 ม. หนา 0.10 ม.หรือมีพื้นที่คสล.น้อยกว่า 5,022.50.00 ตรม. | 188,700 | อบต.ชีบน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | โครงการปรับปรุงถนน บ้านยางนาดี หมู่ที่5 สายหน้าวัดป่า | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 -5.00 ม. ยาว 700.00 ม. หนา 0.10 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.น้อยกว่า 2,930.00 ตรม. | 179,600 | อบต.ชีบน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | โครงการปรับปรุงถนน บ้านสงแคน หมู่ที่ 6 สายอ่างผักแหน | ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50-5.00 ม. ยาว 700.00 ม. หนา 0.10 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.น้อยกว่า 2,930.00 ตรม. | 179,600 | อบต.ชีบน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานการจัดหา ดูแล บำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และทาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 23 | โครงการปรับปรุงถนน บ้านสงแคน หมู่ที่ 6 ซอยข้างโรงเรียน | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.ยาว 300.00 ม. หนา 0.10 ม.หรือมีพื้นที่คสล.น้อยกว่า 1,500.00 ตรม. | 125,200 | อบต.ชีบน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | โครงการปรับปรุงถนน บ้านกุดตะเคียน หมู่ที่ 7 สายไร่นางเพลิน -ไร่นายบวย | ขนาดผิวจราจรกว้าง3.00 ม. ยาว 1265.00 ม. หนา 0.10 ม.หรือมีพื้นที่คสล.น้อยกว่า 3,795.00 ตรม. | 177,000 | อบต.ชีบน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | โครงการปรับปรุงถนน บ้านกุดตะเคียน หมู่ที่ 7 สายกลางบ้าน | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 -242 ม. ยาว 700.00 ม. หนา 0.10 ม.หรือมีพื้นที่คสล.น้อยกว่า 1,089.00 ตรม. | 61,000 | อบต.ชีบน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | โครงการปรับปรุงถนน บ้านโนนนาพวง หมู่ที่ 8 ซอยบ้านนายบุญชู-นาใหญ่ | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 525.00 ม. หนา 0.10 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.น้อยกว่า 2,100.00 ตรม. | 95,800 | อบต.ชีบน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานการจัดหา ดูแล บำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และทาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 27 | โครงการปรับปรุงถนน บ้านใหม่หนองแดง หมู่ที่9 สายเขาขวาง | ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.ยาว 320.00 ม. หนา 0.10 ม.หรือมีพื้นที่คสล.น้อยกว่า 1,920.00 ตรม. | 193,000 | อบต.ชีบน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | โครงการปรับปรุงถนน บ้าน หมู่ที่ 9 สายเขาสามพันตา | ขนาดผิวจราจรกว้าง3.00 -4.00 ม.ยาว 1,050.00 ม. หนา 0.10 ม.หรือมีพื้นที่คสล.น้อยกว่า 3,850.00 ตรม. | 200,100 | อบต.ชีบน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | โครงการปรับปรุงถนน บ้านยางนาดี หมู่ที่ 10 สายเลียบลำห้วยยางนาดี -คุ้มบ้านโคก | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 -550 ม. ยาว 715.00 ม. หนา 0.10 ม.หรือมีพื้นที่คสล.น้อยกว่า 3,122.50.00 ตรม. | 164,000 | อบต.ชีบน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | โครงการปรับปรุงถนน บ้านยางนาดี หมู่ที่ 10 สายคุ้ม บ้านโคก | ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 155.00 ม. หนา 0.10 ม.หรือมีพื้นที่ คสล.น้อยกว่า 930.00 ตรม. | 98,000 | อบต.ชีบน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานการจัดหา ดูแล บำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และทาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 31 | โครงการปรับปรุงถนน บ้านยางนาดี หมู่ที่ 10 สายถ่ำม่วง | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.ยาว 490.00 ม. หนา 0.10 ม.หรือมีพื้นที่คสล.น้อยกว่า 1,960.00 ตรม. | 175,400 | อบต.ชีบน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | โครงการปรับปรุงถนน บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่11 สายหนองกระทุ่ม – หินลาด | ขนาดผิวจราจรกว้าง4.00 -5.00ม. ยาว 1,036.00 ม. หนา 0.10 ม.หรือมีพื้นที่คสล.น้อยกว่า 5,14400 ตรม. | 498,800 | อบต.ชีบน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | โครงการปรับปรุงถนน บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 12 สายคลองไม้ตาย | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 387.00 ม. หนา 0.10 ม.หรือมีพื้นที่คสล.น้อยกว่า 1,548.00 ตรม. | 87,200 | อบต.ชีบน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารการจัดการที่ดี

8.1 การเสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใส สุจริต

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการเฉลิมพระเกียรติ การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ | จัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญของชาติ | 10,000 | อำเภอบ้าน เขว้า พื้นที่ตำบล ชีบน อบต.ชีบน | สำนักปลัดฯ (งานบริหารงานทั่วไป) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง | เพื่อจ่ายในการฝึกอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น | 10,000 | อบต.ชีบน | สำนักปลัดฯ (งานบริหารงานทั่วไป) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสร้างการรับรู้สู่ระดับชุมชนในระดับพื้นที่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการหรือจัดกิจกรรม | 10,000 | อบต.ชีบน | สำนักปลัดฯ (งานบริหารงานทั่วไป) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นการดำเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 10,000 | อำเภอบ้าน เขว้า พื้นที่ตำบล ชีบน อบต.ชีบน | สำนักปลัดฯ (งานบริหารงานทั่วไป) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารการจัดการที่ดี

8.4 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง และงบประมาณของอปท.ให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล

8.6 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ | เพื่อสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน | 10,000 | บริเวณที่ทำการอบต.ชีบน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมองค์ความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตย | เพื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมโครงการ | 10,000 | พื้นที่ตำบลชีบน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและสนับสนุนการจัดประชาคม | เพื่อสนับสนุนการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับต่างๆ | 10,000 | พื้นที่ตำบลชีบน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน | เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบต. | 20,000 | พื้นที่ตำบลชีบน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 การคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 10,000 | ม.1-ม.12 พื้นที่ตำบลชีบน | สำนักปลัดฯ (งานเกษตร) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม | เพื่อจ่ายในโครงการและการดำเนินกิจกรรมโครงการ | 10,000 | ม.1-ม.12 พื้นที่ ตำบลชีบน | สำนักปลัดฯ (งานเกษตร) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | เพื่อดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและกิจกรรม | 10,000 | ม.1-ม.12 พื้นที่ตำบลชีบน | สำนักปลัดฯ (งานเกษตร) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา พริกขี้หนูเกมส์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชีบน | จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน | 20,000 | บริเวณที่ทำการอบต.ชีบน | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด | จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด | 100,000 | บริเวณที่ทำการอบต.ชีบน | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอบ้านเขว้า | ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอบ้านเขว้า | 10,000 | พื้นที่อำเภอบ้าน เขว้า | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | จัดกิจกรรมและพื้นที่ในวันลอยกระทง | 10,000 | พื้นที่ตำบลชีบน | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ | จัดกิจกรรมลดน้ำขอพรผู้สูงอายุฯ | 10,000 | ที่ทำการอบต. ชีบน | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการร่วมงานประเพณีฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล | จัดขบวนวัฒนธรรมเข้าร่วมกับทุกภาคส่วนในงานประเพณีฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล | 10,000 | เขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้าและที่ทำการอำเภอบ้านเขว้า | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

4.1  แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนตำบลชีบน | จัดอบรมเด็กและเยาวชนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. | 25,000 | พื้นที่ตำบล ชีบน | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการจัดซื้อมุ้งลวดพร้อมติดตั้งสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าสง่า | การบริหารจัดการที่ดี | 35,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.ชีบน | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเด็กแห่งชาติ | 20,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ชีบนทั้ง 5 ศูนย์ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต.ชีบน | จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมายภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 540,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ชีบนทั้ง 5 ศูนย์ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการรณรงค์สร้างความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กเล็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรุงภูมิทัศน์ | 10,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองกระทุ่ม | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

4.1  แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | โครงการสนับสนุนสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา | จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ต่างๆ สำหรับเด็กเล็ก ให้เหมาะสมกับวัย | 20,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการหนูน้อยเรียนรู้ ท่องโลกกว้าง | จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กเล็กจากประสบการณ์ตรง | 20,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยพื้นคืนชีพเบื้องต้นในเด็กปฐมวัย(Basic CpR)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 10,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิถีชาวบ้าน | เพื่อการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิถีชาวบ้าน | 10,000 | เพื่อการจัดการกิจกรรมสาธารณะของตำบลชีบน | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 16 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ชีบนเกมส์ | จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน | 10,000 | บริเวณที่ทำการอบต.ชีบน | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการวันสำคัญทางศาสนา | 10,000 | บริเวณที่ทำการอบต.ชีบน | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการร่วมงานประเพณีฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลและงานบุญลอมข้าวใหญ่-ไหมมัดหมี่ของดีบ้านเขว้า | จัดขบวนวัฒนธรรมเข้าร่วมกับทุกภาคส่วนในงานประเพณีฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล | 20,000 | เขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้าและที่ทำการอำเภอบ้านเขว้า | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการสาธารณสุข

5.1 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมทีเกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก | จัดฝึกอบรมให้ความรู้ฯและสร้างเครือข่ายและควบคุมยุงลายภายในตำบลชีบน | 30,000 | พื้นที่ตำบลชีบน | สำนักปลัดฯ (งานสาธารณสุข) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน | ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติงาน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ | 10,000 | พื้นที่ตำบลชีบน | สำนักปลัดฯ (งานสาธารณสุข) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด | รณรงค์ให้ความรู้กับหญิงตั้งครรภ์การส่งเสริมสนับสนุนให้มีความพร้อมก่อนมีบุตร | 10,000 | พื้นที่ตำบลชีบน | สำนักปลัดฯ (งานสาธารณสุข) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน | เพื่อจ่ายเพื่อเป็นค่าดำเนินการและสนับสนุนระบบแพทย์ฉุกเฉิน | 10,000 | พื้นที่ตำบลชีบน | สำนักปลัดฯ (งานสาธารณสุข) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | จัดฝึกอบรมให้ความรู้และดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อภายในพื้นที่ | 10,000 | อบต.ชีบน | สำนักปลัดฯ (งานสาธารณสุข) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการชุมชนปอดใส ปลอดภัยจากควันบุหรี่ | รณรงค์ป้องกันและควบคุมในพื้นที่ตำบลชีบน | 10,000 | ม.1-ม.12 พื้นที่ตำบลชีบน | สำนักปลัดฯ (งานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการสาธารณสุข

5.1 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมทีเกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับนักบริบาลท้องถิ่น | 100,000 | ม.1-ม.12 พื้นที่ตำบลชีบน | สำนักปลัดฯ (งานสาธารณสุข) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ | จัดฝึกอบรมให้ความรู้ | 10,000 | อบต.ชีบน | สำนักปลัดฯ (งานสาธารณสุข) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการรณรงค์และป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่ารณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายในตำบลชีบน | 50,000 | ม.1-ม.12 พื้นที่ตำบลชีบน | สำนักปลัดฯ (งานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพเชิงรุกในชุมชน | เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร | 10,000 | พื้นที่ตำบล ชีบน | สำนักปลัดฯ (งานสาธารณสุข) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้านการงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรม/ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ | จัดฝึกอบรม ทบทวนให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนในด้านสาธารณภัย | 20,000 | พื้นที่ตำบลชีบนและใกล้เคียง | สำนักปลัดฯ (งานบริหารงานทั่วไป) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรม/ทบทวนพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/อพปร. | เพื่อจัดการฝึกอบรม/ทบทวนพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/อพปร. | 50,000 | พื้นที่ตำบล ชีบน | สำนักปลัดฯ (งานบริหารงานทั่วไป) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | จัดกิจกรรมวันอปพร. 22 มีนาคม 2564 เพื่อเชิดชูเกียรติและคุณงามความดีของอปพร. | 15,000 | ศูนย์อปพร.อบต.ชีบน | สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน | จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ | 30,000 | พื้นที่ตำบล ชีบน | สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ) |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 5 | โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | จัดฝึกอบรมอปพร.เพื่อเตรียมความพร้อมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 15,000 | พื้นที่ตำบล ชีบน | สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้านการงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

2.7  แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2566 | พ.ศ. 2567 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุ | 9,640,800 | พื้นที่ตำบลชีบน | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | จ่ายเงินให้กับคนพิการ | 3,369,600 | พื้นที่ตำบลชีบน | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเงินให้กับผู้ป่วยเอดส์ | 72,000 | พื้นที่ตำบลชีบน | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

-ไม่มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด.02

2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 | พ.ศ. 2567 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง | ดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาอบต. | 30,000 | พื้นที่ตำบล ชีบน | สำนักปลัดฯ (งานกฎหมายฯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและการศึกษาดูงาน ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น | จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างจังหวัด | 50,000 | 1.ที่ทำการอบต.ชีบน 2.พื้นที่ต่างจังหวัด | สำนักปลัดฯ (งานการเจ้าหน้าที่) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จัดตั้งศูนย์เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน | 35,000 | ที่ทำการอบต .ชีบน | สำนักปลัดฯ (งานบริหารงานทั่วไป) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |